MEETINGPROTOKOLL

Meeting – Team-Meeting  ·  2026-06-29

1. MEETINGDETAILS

| DATUM | ORT | STARTZEIT | ENDZEIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-29 | Büro / Online | 10:00 | 10:45 |

| NAME | ROLLE | ANWESEND |
| --- | --- | --- |
| Anna Berger | Projektleitung | ja |
| Bernd Huber | Entwicklung | ja |
| Clara Meier | QA / Test | ja |
| David Wolf | Finanzen | entschuldigt |

2. AGENDA

| TAGESORDNUNGSPUNKT | VERANTWORTLICH | STARTZEIT | DAUER |
| --- | --- | --- | --- |
| Statusaktualisierung Projekt X | Anna | 10:00 | 10 min |
| Release-Planung | Bernd | 10:10 | 15 min |
| Projektbudget | David | 10:25 | 10 min |
| Offene Risiken & nächste Schritte | Anna | 10:35 | 10 min |

3. BESPRECHUNG DES VORHERIGEN MEETINGS

Zusammenfassung: Durchsicht der offenen Punkte aus dem Meeting vom 2026-06-22.

| AKTIONSPUNKT (VORHERIG) | VERANTWORTLICH | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Prototyp-Freigabe einholen | Anna | abgeschlossen |
| Backend-Anbindung finalisieren | Bernd | in Bearbeitung |

(Nur befüllt, wenn im Gespräch erwähnt – sonst leer / manuell ergänzbar.)

4. DISKUSSIONSPUNKTE

| TAGESORDNUNGSPUNKT | ANMERKUNGEN ZUR DISKUSSION / ENTSCHEIDUNG |
| --- | --- |
| Statusaktualisierung | Kern-Features umgesetzt, Tests laufen. Fortschritt im Plan. |
| Release-Planung | Termin und Freigaben besprochen. Entscheidung: Release am 2026-07-03. |
| Projektbudget | Entwicklungskosten innerhalb der Prognose. Zusatzbudget Marketing offen. |

5. AKTIONSPUNKTE

| AKTIONSPUNKT | INHABER | FÄLLIGKEIT | MICH BETR. |
| --- | --- | --- | --- |
| Testbericht erstellen | Clara | 2026-07-01 | – |
| Release-Notes schreiben | ich | 2026-07-02 | ✓ |
| Budget final klären | David | 2026-07-08 | – |

6. GETROFFENE ENTSCHEIDUNGEN

ENTSCHEIDUNG (INKL. BEGRÜNDUNG)

Release von Projekt X am 2026-07-03 – Voraussetzung: bestandener Testbericht.

Zusätzliches Marketingbudget wird erst nach Budgetklärung entschieden.

7. RISIKEN UND PROBLEME

| RISIKO ODER PROBLEM | MILDERUNGSPLAN |
| --- | --- |
| Mögliche Sicherheitslücke in externer API-Integration. | Sicherheitsprüfung durchführen, Maßnahmen empfehlen. |

8. NÄCHSTE SCHRITTE

NÄCHSTE SCHRITTE

Entwicklung bis 2026-07-01 abschließen (Freigabe für QA).

Budgetentscheidung in der Folgewoche herbeiführen.

9. SONSTIGE THEMEN

| WEITERES ELEMENT | BESCHREIBUNG | ERGEBNIS |
| --- | --- | --- |
| Team-Event | Kurz besprochen: geplanter Team-Nachmittag. | Ideen gesammelt, Termin folgt. |

10. BEVORSTEHENDE MEILENSTEINE

| MEILENSTEIN | TERMIN |
| --- | --- |
| Abschluss Entwicklungsphase | 2026-07-01 |
| Release Projekt X | 2026-07-03 |

11. FAZIT DES MEETINGS

Zusammenfassung: Fortschritt im Plan, Release bestätigt, Budgetthema offen.

| DATUM NÄCHSTES MEETING | UHRZEIT | ORT |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-06 | 10:00 | Büro / Online |

12. ANLAGEN ODER HILFSMATERIALIEN

MATERIAL / LINK

Transkript: 2026-06-29_Meeting - Team-Meeting.md

Audio: 2026-06-29_Meeting - Team-Meeting.wav

13. GENEHMIGUNG UND UNTERSCHRIFTEN

| NAME DES TEILNEHMERS | UNTERSCHRIFT |
| --- | --- |
| Anna Berger |  |
| Bernd Huber |  |

Erstellt mit MeetMinutes am 2026-06-29. KI-generiert – bitte inhaltlich prüfen.